广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库考核管理细则

第一章　总则

第一条  　为规范广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库的使用和管理，进一步规范广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目交易活动，根据【国务院关于《必须招标的工程项目规定》的批复】（国函〔2018〕56号）有关要求，特制定本细则。

第二条  　本办法所指的广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库（以下简称“企业库”），是指钟落潭镇人民政府委托广州市白云区建筑业联合会以公开征集方式建立的非必须招标工程项目企业库。

第三条  　本办法所称非必须招标工程项目，是指不在《必须招标的工程项目规定》的具体范围和规模标准内的其他工程项目。

前款所称建设工程项目，是指工程以及与工程建设有关的服务。所称工程包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

第二章　企业库的使用范围

第四条  　白云区钟落潭镇行政区域内全部使用国有资金或者国有资金占控股、主导地位的房建类、市政类、水利类非必须招标工程都使用本库，农村集体经济组织资金投资项目可按相关规定参照执行。

适用限额标准：施工类项目适用范围为合同金额100万元以上，未达到必须招标工程项目规模标准的项目；服务类项目（监理、勘察、设计、招标代理、检测）为合同金额20万元以上，未达到必须招标工程项目规模标准的项目。

未达到此限额标准的项目及企业库中未涵盖拟实施项目所需相应专业的，由建设单位依据其他规定的合理选择实施单位。

第三章　非必须招标工程项目交易

第五条 　白云区钟落潭镇非必须招标工程项目交易流程原则上由建设单位或建设管理单位按规定自主组织。

第六条   不在本次建库限额具体范围和规模标准内的其他工程项目，如在企业库中选取实施单位的，交易活动由各建设单位或建设管理单位按规定自主组织。

第七条  使用企业库的建设单位，应将本单位的交易情况在每个季度结束后的5个工作日内，将该季度的交易情况以表格形式（详见附件1）报区建筑业联合会。

第四章　履约评价与考核管理

第八条　对企业库内单位履约情况的评价由使用企业库的各建设单位负责实施。履约评价内容包括履约诚信、项目组人员配备、项目进度、工作质量、安全文明施工、工人工资支付等方面进行综合评价。履约评价实行负面行为清单管理，建设单位根据实施单位的履约行为，对照负面行为履约评价表（详见附件2）进行评价。

第九条 　建设单位可以自发包通知书发出之日起至合同履行结束前，对实施单位进行履约评价。建设单位应将履约评价表、情况报告及有关证明材料报区建筑业联合会，由区建筑业联合会汇总后上报钟落潭镇人民政府，并将有关评价情况书面告知评价对象，评价结果同时在白云信息网、区建筑业联合会网站发布。

第十条 　区建筑业联合会收到使用单位报送的评价材料后，将评价情况予以公示，公示期为3个工作日。公示期内评价对象无异议的，相应的处理措施于公示结束后次日起生效；评价对象如有异议的，应当在公示期内向建设单位提出，建设单位应予以复核，并于3个工作日内作出答复，经复核后确认评价有误的，应予以纠正。评价对象对复核结果仍有异议的，可书面向白云区住房和建设局提出申诉，由区住房和建设局作核实处理。

第十一条 　区建筑业联合会负责区企业库的统筹管理，并将根据各建设单位上报的履约评价情况及对库内单位的日常考核情况，对区企业库实施动态管理，对符合本细则所列的暂停、清退情形的，由白云区建筑业联合会、各建设单位、建设管理单位联合初审，上报钟落潭镇人民政府（以下简称“区招投标领导小组”）审定后，按照程序进行相应的处理。

第十二条   区建筑业联合会负责对库内单位开展季度、年度考核，包括但不限于考核入库单位市场行为、履约情况及是否存在属于暂停、清退情形等内容，考核结果由区建筑业联合会、各建设单位、建设管理单位联合初审，上报钟落潭镇人民政府审定后，在白云区建筑业联合会官网上予以公示。

第十三条   经查实，入库单位在项目实施过程中存在违法、违规行为的，除按照本细则关于暂停、清退等措施进行处理外，法律、法规和管理规定对违法、违规行为的处罚有具体规定的，需依法另行处理。

第五章　入库单位暂停、清退及递补

第十四条　　入库单位有以下任一情形的，将被暂停三个月参与企业库项目的随机抽取资格：

（一）履约诚信方面：确定为承包人后，无故放弃承包资格，或发包通知书发出之日起5个工作日内无正当理由不与建设单位签订书面合同的；

（二）项目组人员配备方面：项目负责人未到岗或长期缺勤，经建设单位2次或以上催告后仍不改正的；人员配备不足或配备的工作人员能力不满足项目要求，经建设单位2次或以上催告，仍未能在建设单位限定时间内改正的；未经建设单位同意，擅自更换项目组主要负责人员（包括项目负责人、技术负责人、安全员）的；

（三）项目进度方面：合同签订后，未能按照合同约定时间进场开展工作，经建设单位催告2次或以上仍不改正的；因工作安排不合理，或资源配备不到位、不积极配合建设单位等入库单位方面的原因，导致工期延误天数超过合同约定总工期的30%，或延误天数达45天或以上的；

（四）工作质量方面：不积极配合建设单位按合同约定保质保量完成工作内容，或工作存在明显失误，拒不改正，或反复出现相同失误的；质量验收不合格，导致返工达3次或以上的；

（五）安全文明施工方面：安全文明施工措施费未专款专用的；未为作业人员购买安全生产责任保险；现场安全文明施工不符合相关标准，受相关主管部门批评，或被建设单位书面警告且拒不改正的；

（六）工人工资支付方面：未按时足额发放工人工资，导致对项目实施造成较大影响的；

（七）不积极参与建设单位组织的随机抽取、询价、竞争性谈判等活动，建设单位向入库单位发出建设邀请，入库单位不予回应或不参加建设单位随机抽取等活动累计3次的；

（八）其他：未按建设单位的建设管理相关制度执行，经建设单位3次以上警告但仍不改正的；

第十五条　　入库单位有以下任一情形的，将被清退出库：

（一）通过隐瞒、伪造、涂改、假借、挂靠、弄虚作假等非法手段取得入库资格的；

（二）将承揽的项目违法分包、转包的；

（三）承揽的项目在工程实施过程中发生挂靠现象的；

（四）未兑现入库申请承诺的；

（五）未按时足额发放工人工资，导致工人上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的；

（六）因承包单位责任，导致承接的项目发生一般事故或以上等级的质量、安全事故的（事故分级按照国家、省、市有关规定执行）；

（七）在执行业务过程中，向他人泄露保密材料，收受贿赂，索取回扣或其它不正当利益的；

（八）一年内建设单位对入库单位的违法违规行为报告2次或以上，并经区建筑业联合会核实的；

（九）每年度被暂停随机抽取资格累计达2次的；

（十）每年度未参与随机抽取次数累计达10次，或该年度某一企业库的使用次数大于5次且少于10次，但入库单位均未报名参与的；（被暂停参加随机抽取资格期间除外）

（十一）其他法律、法规或有关规定禁止的情形。

第十六条 　入库单位提出退出企业库申请的，自入库单位递交退库书面申请之日起，不得报名参与企业库对应类别的非必须招标工程交易。

第十七条 　入库单位被清退出库后，产生的缺额由备选单位依次予以递补，被清退出库的单位，3年内不得重新入库。

第六章 有效期及调整

第十八条   企业库有效期暂定为2年，从建库完成后入库名单公示结束次日起计算。有效期届满后，建库单位将根据企业库的实际使用情况进行评估，视情况依程序开展企业库的重建、扩建等工作，或直接延续使用。

第十九条　建库单位可根据入库单位年度考核、履约评价情况及工程项目建设的需要，及时对非必须招标工程项目企业库进行维护更新，依法增加、减少企业库的入库单位数量或对企业库类别进行调整。

第二十条  如国家、省、市有关规定对非必须招标工程项目管理要求有调整，将按有关规定进行相应调整。

第七章　信息发布

第二十一条 　非必须招标工程项目的交易信息统一在白云信息网、广州市白云区建筑业联合会官网发布。

第二十二条 　企业库的日常管理信息由区建筑业联合会统一在白云区建筑业联合会官网有关专栏发布。

第二十三条 　如入库单位名称、法定代表人、注册地址等基本信息变更的，应及时将工商部门登记变更后资料报送区建筑业联合会，进行基本信息的备存和更新。

第八章　附则

第二十四条   本办法由广州市白云区钟落潭镇政府负责解释。

第二十五条　 本办法自公布之日起施行，执行过程中可根据实施情况进行评估修订。

附件：1.非必须招标工程项目发包一览表

2. 广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库入库单位负面行为履约评价表

3. 广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库入库单位负面行为履约评价表（汇总）

附件1

（单位名称）非必须招标工程项目发包一览表（201＿第  季度）

| 序号 | 非招标项目名称 | 类别 | 公告发布日期 | 随机抽取（或其他选取方式）日期 | 未报名参加的单位名称 | 中选单位 | 发包金额（万元） | 发包通知书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建设单位业务经办人：　　　　    　 　建设单位负责人：

建设单位（盖章）：

日期：

说明：1.本表“类别”填写勘察、设计、施工、监理、招标代理、检测监测等；

2.建设单位应在每个季度结束后的5个工作日内，将本单位该季度的交易情况以本表格形式报区建筑业联合会。

附件2

广州市白云区非必须招标工程项目企业库入库单位负面行为履约评价表

# 库别            实施单位（承包人）                   项目名称

| 序号 | 评价项目 | 建设单位提供的资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂停三个月随机抽取的情形 |  |  |
| 1 | 履约诚信方面 | 确定为承包人后，无故放弃承包资格，或发包通知书发出之日起5个工作日内无正当理由不与建设单位签订书面合同的 | 发包通知书等相关证明 |  |
| 2 | 项目组人员配备方面 | 项目负责人未到岗或长期缺勤，经建设单位2次催告后仍不改正的 | 考勤表及整改通知书等相关证明 |  |
|  |  | 人员配备不足或配备的工作人员能力不满足项目要求，经建设单位2次以上催告，仍未能在建设单位限定时间内改正的 | 考勤表及整改通知书等相关证明 |  |
|  |  | 人员配备不足或配备的工作人员能力不满足项目要求，经建设单位2次以上催告，仍未能在建设单位限定时间内改正的 | 要求人员更换通知书等相关证明 |  |
|  |  | 未经建设单位同意，擅自更换项目组主要负责人员（包括项目负责人、技术负责人、安全员）的 | 有关书面资料 |  |
| 3 | 项目进度方面 | 合同签订后，未能按照合同约定时间进场开展工作，经建设单位催告2次以上仍不改正的 | 催告通知书等相关证明 |  |
|  |  | 因工作安排不合理，或资源配备不到位、不积极配合建设单位等入库单位方面的原因，导致工期延误天数超过合同约定总工期的30%，或延误天数达45天或以上的 | 工期延误告知书、催告通知书等相关证明 |  |
| 4 | 工作质量方面 | 不积极配合建设单位按合同约定保质保量完成工作内容，或工作存在明显失误，拒不改正，或反复出现相同失误的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
|  |  | 质量验收不合格，导致返工达3次或以上的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 5 | 安全文明施工方面 | 安全文明施工措施费未专款专用的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
|  |  | 现场安全文明施工不符合相关标准，受相关主管部门批评，或被建设单位书面警告且拒不改正的 | 整改通知书、通报批评等相关证明 |  |
| 6 | 工人工资支付方面 | 未按时足额发放工人工资，导致对项目实施造成较大影响的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 7 | 其他 | 未按建设单位的建设管理相关制度执行，经3次以上催告但仍不改正的 | 整改通知单、提供相关证明 |  |
| 二 | 清除出库情形 |  |  |
| 1 | 通过隐瞒、伪造、涂改、假借、挂靠、弄虚作假等非法手段取得入库资格的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 2 | 将承揽的项目违法分包、转包的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 3 | 承揽的项目在工程实施过程中发生挂靠现象的； | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 4 | 未兑现入库申请承诺的； | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 5 | 未按时足额发放工人工资，导致工人集体上访或其他群体性事件的，造成恶劣影响的； | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 6 | 因承包单位责任，导致承接的项目发生一般事故或以上等级的质量、安全事故的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 7 | 在执行业务过程中，向他人泄露保密材料，收受贿赂，索取回扣或其它不正当利益的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 8 | 一年内建设单位对入库单位的违法违规行为报告2次或以上，并经区建筑业联合会核实的 | 列明事实、提供相关证明 |  |
| 9 | 一年内被暂停随机抽取资格累计达2次的 |  |  |
| 10 | 每年度未参与随机抽取次数累计达10次，或该年度某一企业库的使用次数大于5次且少于10次，但入库单位均未报名参与的；（被暂停参加随机抽取资格期间除外） |  |  |
| 11 | 其他法律、法规或有关规定禁止的情形 |  |  |

建设单位业务经办人：　　　　    　 　建设单位负责人：

建设单位（盖章）：

日期：

说明：

- 入库单位在非必须招标工程项目项目实施过程中，出现上述所列负面行为情形的，建设单位应及时实施评价；

- 建设单位应将履约评价表、情况报告及有关证明材料报区建筑业联合会，并同时将有关评价情况书面告知评价对象；

- 符合具体情形的，在本表对应的备注栏打“√”；

附件3

# 201＿年广州市白云区钟落潭镇非必须招标工程项目企业库入库单位负面行为履约评价表（汇总）

| 序号 | 入库单位名称 | 履约项目名称 | 暂停摇珠情形 | 清除出库情形 | 评价生效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

# 说明：本表由区建筑业联合会根据各建设单位提交的履约评价情况和该单位开展的日常管理工作情况进行汇总，报钟落潭镇人民政府审批后，在有关媒体公示。